Рабочий журнал проектно-конструкторского отдела

Единый журнал: объекты, распределение задач и нормоконтроль в одной таблице.

Ведёт начальник отдела (Иванюк В.С.). Одна строка — одна задача по объекту,

от постановки до выпуска. Заводить отдельные журналы не требуется.

Приоритет: проставляется от руки — `1`, `2`, `3` … (1 — самый срочный).

Приоритеты согласуются с заместителем директора и меняются по ходу работы.

Статус: `в очереди` → `в работе` → `на проверке` → `выпущено`

Нормоконтроль: `прошёл` / `не прошёл` (заполняется на этапе «на проверке»)

| № | Объект | Приоритет | Задача / состав работ (КМД, раскрой, DXF) | Исполнитель | Начало | Срок | Статус | Нормоконтроль (прошёл / не прошёл) | Замечания и дата повторной сдачи | Выпущено (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | в очереди |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Как вести журнал

1. Объект пришёл — завести строку: объект, состав работ, срок; статус «в очереди».

2. Проставить приоритет — от руки, цифрой. При изменении приоритета старую

цифру зачеркнуть, рядом написать новую (карандашом — просто переписать).

3. Задача роздана — вписать исполнителя и дату начала; статус «в работе».

Задачи берутся в работу по возрастанию приоритета.

4. Чертёж сдан на проверку — статус «на проверке», пройти чек-лист ниже.

5. Нормоконтроль:

всё в порядке → в столбце «Нормоконтроль» поставить прошёл, статус «выпущено», дата и подпись;

есть замечания → не прошёл, кратко записать замечания и дату повторной сдачи, статус остаётся «на проверке».

6. Повторная сдача — отметку в столбце «Нормоконтроль» переписать на «прошёл»

после устранения замечаний.

Чек-лист нормоконтроля по Регламенту КМД (подсказка)

Проходится перед простановкой отметки «прошёл». Ссылки — на разделы Регламента

оформления чертежей рабочей документации стадии КМД.

| № | Что проверить | Раздел Регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель: коллизии проверены, номенклатура марок оптимизирована | 4.4, 4.6 |
| 2 | Состав и порядок листов комплекта | 5.2 |
| 3 | Маркировка отправочных марок (К, Б, Ф, СВ, СГ …) | 5.5 |
| 4 | Оформление листа: формат, рамка, штамп, шрифты, линии, масштабы | 6.1–6.5 |
| 5 | Штамп: графы заполнены, подписи Разраб. / Нач. констр. / Н. контроль / Гл. инженер | 6.2 |
| 6 | Компоновка: три таблицы (спецификация, выборка металла, требуется изготовить) | 7.2 |
| 7 | Обозначения видов, разрезов и узлов | 7.3 |
| 8 | Полнота: набор изображений, узлы, разрезы | 8.1–8.3 |
| 9 | Двойная простановка размеров на марках; на деталях с отверстиями — абсолютные | 8.4–8.5 |
| 10 | Технические требования под спецификацией, над штампом | 8.7 |
| 11 | Чертежи деталей: прокатных и листовых, углы зарезки | 9.2–9.4 |
| 12 | Раскроечные карты CutLogic 1D, kerf 5 мм, длины хлыстов | 9.5–9.6 |
| 13 | DXF: слои Layer 1 / Layer 14, гравировка примыканий, имена файлов | 9.7 |
| 14 | Файлы IGES (при наличии указания) и сопроводительные спецификации | 9.8–9.9 |
| 15 | Спецификация на марку, надбавка «На сварные швы 1 %» | 10.1 |
| 16 | Выборка металла, ведомость марок, метизы, ведомость покраски | 10.2–10.5 |
| 17 | Лист «Общие данные»: ведомости, АКЗ, цвет RAL | 11 |
| 18 | Сварные швы; разделка кромок там, где обязательна | 12.1–12.6 |
| 19 | Шифр и нумерация листов | 13 |
| 20 | Изменения оформлены корректно | 14 |
| 21 | Чек-лист конструктора заполнен и подписан разработчиком | 16 |

Типовые повторяющиеся замечания выписывайте в Памятку типовых замечаний

нормоконтроля — это сокращает время проверки следующих комплектов.